**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN /DỰ ÁN**

Tên lớp: 20233IT6019001 Khóa: K16

Tên nhóm: Nhóm 15

Họ và tên thành viên trong nhóm:

* Vũ Đình Duy – 2021603579
* Nguyễn Bá Hiệp – 2021604574
* Lương Thu Hường – 2021603215
* Bùi Huy Nam – 2021603337

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Cả nhóm | - Tạo nhóm, bầu ra trưởng nhóm  - Thống nhất đề tài  - Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Trao đổi, thảo luận nhóm. |
| 2 | Vũ Đình Duy | - Đặc tả chức năng Đăng nhập, Quản lý lịch thi  - Đặc tả chức năng Thống kê | Làm việc cá nhân. Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để viết tài liệu đặc tả. |
| Bùi Huy Nam | - Đặc tả chức năng Quản lý danh sách sinh viên |
| Lương Thu Hường | - Đặc tả chức năng Đánh giá rèn luyện |
| Nguyễn Bá Hiệp | - Đặc tả chức năng Quản lý ký túc xá |
| 3 | Vũ Đình Duy | - Làm giao diện và chức năng Quản lý lịch thi | Làm việc cá nhân. Sử dụng phần mềm soạn thảo mã nguồn NetBeans. Viết mã bằng ngôn ngữ lập trình Java và dùng Framework Swing để tạo giao diện. |
| - Làm giao diện và chức năng Thống kê, Xem trang chủ, Đăng nhập |
| Bùi Huy Nam | - Làm giao diện và chức năng Quản lý thông tin sinh viên |
| Lương Thu Hường | - Làm giao diện và chức năng Đánh giá rèn luyện |
| Nguyễn Bá Hiệp | - Làm giao diện và chức năng Quản lý ký túc xá |
| 4 | Cả nhóm | - Kiểm thử, hoàn thiện sản phầm, viết báo cáo | Trao đổi, thảo luận nhóm. Sửa lỗi sản phẩm (nếu có). Tổng hợp tài liệu đặc tả và viết báo cáo thực nghiệm. |

*Ngày 25, tháng 02, năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)